UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DB-SHIELD

Curso: Base de Datos II

Docente: Mtro. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Stevie Gerald Marca Aguilar 				(2023076802)

Soanny Geraldine Rivas Gutierrez 			(2023078694)

Tacna – Perú

2026

# Sistema DB-SHIELD

# Informe de Factibilidad

# Versión {1.0}

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 26/08/2026 | Versión Original |

ÍNDICE GENERAL

Informe de Factibilidad	4

1. Descripción del Proyecto	4

1.1 Nombre del proyecto	4

1.2 Duración del proyecto	4

1.3 Descripción	4

1.4 Objetivos	4

1.4.1 Objetivo general	4

1.4.2 Objetivos Específicos	5

2. Riesgos	5

3. Análisis de la Situación actual	6

3.1 Planteamiento del problema	6

3.2 Consideraciones de hardware y software	7

4. Estudio de Factibilidad	8

4.1 Factibilidad Técnica	8

4.2 Factibilidad Económica	10

4.2.1 Costos Generales	10

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo	10

4.2.3 Costos del ambiente	11

4.2.4 Costos Personal	12

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema	13

4.3 Factibilidad Operativa	14

4.4 Factibilidad Legal	15

4.5 Factibilidad Social	16

4.6 Factibilidad Ambiental	17

5. Análisis Financiero	18

5.1 Justificación de la Inversión	18

5.1.1 Beneficios del Proyecto	18

5.1.2 Criterios de Inversión	22

6. Conclusiones	23

7. Referencias	24

# Informe de Factibilidad

# Descripción del Proyecto

## Nombre del proyecto

DB-Shield: Sistema de Auditoría y Detección Temprana de Cargas Maliciosas (Malware e Inyección No Estructurada) en Gestores de Bases de Datos Relacionales.

## Duración del proyecto

4 meses

## Descripción

DB-Shield es un sistema especializado de auditoría y detección temprana de amenazas diseñado para operar de forma nativa en la capa de persistencia y metadatos de sistemas gestores de bases de datos relacionales (RDBMS). A diferencia de las soluciones de seguridad perimetral o de endpoint convencionales que carecen de visibilidad sobre los datos empaquetados en el motor, este software inspecciona directamente el contenido de tablas y objetos de almacenamiento, identificando artefactos maliciosos encapsulados en campos binarios (BLOBs/CLOBs o Base64) mediante firmas hash (SHA-256) y análisis heurístico. Asimismo, el sistema analiza el código fuente de rutinas internas (procedimientos almacenados, disparadores y vistas) para detectar inyecciones persistentes (Second-Order SQLi), ofuscación de código y llamadas no autorizadas al sistema operativo, ejecutando un aislamiento granular de los registros comprometidos y generando reportes forenses en tiempo real sin interrumpir la operatividad ni corromper la integridad de la base de datos.

## 1.4 Objetivos

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de detección y escaneo de amenazas (Antivirus de Base de Datos) para gestores de bases de datos relacionales (RDBMS) que identifique y neutralice binarios maliciosos y patrones de inyección persistentes en capas de almacenamiento y metadatos.

### 1.4.2 Objetivos Específicos

- Extracción y análisis de objetos binarios (BLOB Scanner).

- Inspección de código persistente y metadatos.

- Automatización de cuarentena y registro forense.

# Riesgos

| ID | Riesgo Principal | Justificación de Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Degradación del rendimiento del RDBMS | El escaneo de campos binarios grandes (BLOBs/CLOBs) puede saturar la memoria y ralentizar las consultas del motor. | Implementar escaneos asíncronos por lotes (batch), prefiltrar por hash SHA-256 y limitar el tamaño en memoria. |
| R-02 | Falsos positivos e integridad de datos | Bloquear por error registros legítimos de negocio afectaría la operación real del sistema. | Aplicar cuarentena lógica (is_quarantined = TRUE) en vez de borrado físico, permitiendo revisión manual. |
| R-03 | Desfase en el cronograma de desarrollo | La complejidad del análisis heurístico puede superar la capacidad de entrega de un equipo de solo 2 integrantes. | Enfocarse en un MVP con firmas estáticas y detección de llamadas críticas (xp_cmdshell, etc.), dejando la heurística avanzada para fases posteriores. |
| R-04 | Evasión mediante ofuscación o cifrado | Payloads empaquetados o scripts SQL ofuscados pueden eludir las comprobaciones básicas. | Decodificar formatos comunes (Base64, Hex) antes del análisis y combinar firmas con reglas estáticas de código. |

# Análisis de la Situación actual

## Planteamiento del problema

Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) constituyen el núcleo operativo y de persistencia de información crítica en las organizaciones modernas. Sin embargo, la seguridad informática tradicional presenta una brecha estructural sobre los datos en reposo y las capas de ejecución interna del motor de base de datos. Las soluciones perimetrales como los Firewalls de Aplicaciones Web (WAF) y las herramientas de endpoint (EDR) operan a nivel de tráfico de red o del sistema de archivos del servidor, careciendo de visibilidad sobre las sentencias y los flujos binarios que son empaquetados directamente en las tablas.

Esta falta de inspección en la capa de persistencia habilita tres vectores de ataque desatendidos:

- Inyección de Código Persistente (Second-Order SQLi): A diferencia de las inyecciones directas, en los ataques de segundo orden la carga maliciosa no se ejecuta inmediatamente al ser enviada, sino que se almacena de forma legítima en las tablas y se activa con retardo cuando una segunda consulta o procedimiento la concatena dinámicamente. Yan et al. (2014) demuestran que las herramientas de escaneo dinámico y los WAFs fallan en descubrir estas vulnerabilidades debido a que no rastrean el flujo de los datos una vez almacenados en la base de datos.

- Persistencia y Abuso de Rutinas Internas: Los atacantes aprovechan disparadores (Triggers), procedimientos almacenados y privilegios administrativos excesivos para mantener persistencia o ejecutar comandos a nivel de sistema operativo. Teimoor (2021) destaca que los vectores críticos como la elevación de privilegios y las llamadas no autorizadas al sistema operativo convierten al motor de base de datos en el activo más vulnerable y codiciado por los ciberdelincuentes.

- Encapsulamiento de Malware en Almacenamiento Binario (BLOBs): La ingesta de archivos codificados dentro de columnas binarias o cadenas Base64 elude los antivirus tradicionales. Ngo et al. (2023) señalan que el análisis estático y la extracción de firmas sobre flujos binarios resultan indispensables para neutralizar amenazas sin incurrir en la latencia que introduce el análisis dinámico en entornos aislados. Asimismo, Azemović y Mušić (2011) fundamentan que la manipulación o corrupción maliciosa de esquemas y registros en bases de datos dificulta la recolección de evidencia válida para la auditoría digital si no se cuenta con mecanismos automatizados de detección e integridad criptográfica integrados al gestor.

## Consideraciones de hardware y software

- Consideraciones de Software

Entorno de Desarrollo y Ejecución: Java JDK 21

Gestor de Dependencias y Construcción: Apache Maven.

Sistema Gestor de Base de Datos Soportado (RDBMS): PostgreSQL  o MySQL  como motores objetivo para la auditoría de tablas, metadatos y rutinas.

Bibliotecas y Componentes de Software:

- Conectividad: Controladores JDBC (postgresql / mysql-connector-j) y pool de conexiones HikariCP.

- Criptografía y Detección: java.security.MessageDigest (para cálculo de firmas SHA-256) y Apache Tika (para verificación del tipo MIME real de los binarios).

- Análisis de Código y Rutinas: JSqlParser o ANTLR para el análisis sintáctico (AST) y detección de llamadas críticas (xp_cmdshell, COPY PROGRAM) en stored procedures y disparadores.

- Framework / API (Opcional): Spring Boot o Micronaut para la exposición de servicios REST y configuración de escaneos.

- Registro y Auditoría: Logback / SLF4J configurado para salida estructurada en JSON.

- Consideraciones de Hardware:

| Componente | Requisitos |
| --- | --- |
| Procesador (CPU) | 4 a 8 núcleos |
| Memoria RAM | 8 GB a 16 GB |
| Almacenamiento | 50 GB+ en unidad de estado sólido (SSD NVMe) para optimizar la velocidad de lectura/escritura de registros y logs forenses |
| Interfaz de Red | Interfaz Gigabit Ethernet (1 Gbps) para escaneos y auditoría remota sobre el servidor de base de datos |

# Estudio de Factibilidad

## Factibilidad Técnica

La evaluación de la factibilidad técnica determina que DB-Shield puede desarrollarse exitosamente dentro del plazo establecido de 4 meses por el equipo de 2 integrantes, apoyándose en la madurez y robustez del ecosistema Java y las tecnologías de gestión de bases de datos relacionales:

- Ecosistema de Desarrollo y Lenguaje (Java JDK 17 / 21 LTS):
Java ofrece tipado estricto, estabilidad empresarial y soporte nativo para programación concurrente e hilos virtuales (Virtual Threads). Esto permite paralelizar los procesos de escaneo en múltiples tablas sin bloquear las operaciones cotidianas del motor de base de datos.

- Conectividad y Extracción de Datos a Bajo Nivel:
Mediante la API estándar JDBC  y el pool de conexiones de alto rendimiento HikariCP, el sistema puede realizar lectura por flujos de datos. Este enfoque permite inspeccionar y decodificar campos binarios pesados (BLOBs/CLOBs o Base64) por fragmentos (chunks), evitando el desbordamiento o saturación de la memoria Heap de la JVM.

- Inspección de Metadatos y Análisis de Código SQL:
La integración de bibliotecas de parseo como JSqlParser o ANTLR facilita el análisis sintáctico y la construcción de árboles de sintaxis abstracta (AST) para auditar procedimientos almacenados (Stored Procedures), disparadores (Triggers) y vistas, identificando patrones de inyección de segundo orden (Second-Order SQLi) y llamadas críticas no autorizadas al sistema operativo.

- Criptografía y Verificación de Tipos de Archivo:
El uso de las librerías nativas java.security.MessageDigest garantiza el cálculo acelerado de hashes criptográficos (SHA-256) para la contrastación de firmas contra listas de amenazas conocidas. Asimismo, la biblioteca Apache Tika permite determinar el tipo MIME real del contenido binario, detectando ejecutables u objetos maliciosos camuflados bajo extensiones inofensivas.

- Compatibilidad con RDBMS Estándar:
El sistema se acopla directamente a motores relacionales estándar como PostgreSQL (v14+) y MySQL (v8.0+) utilizando sus controladores oficiales, interactuando con el catálogo de metadatos (information_schema) sin requerir modificaciones en el código fuente del motor ni agentes invasivos en el sistema operativo.

- Capacidades del Equipo y Herramientas de Gestión:
El equipo cuenta con formación en programación orientada a objetos, diseño de arquitecturas de software y gestión de bases de datos relacionales. La gestión del ciclo de vida del software, dependencias y control de versiones se realiza mediante Apache Maven y GitHub.

## Factibilidad Económica

### Costos Generales

Corresponden a los gastos básicos de soporte administrativo y servicios esenciales durante los 4 meses de ejecución:

| Concepto General | Detalle Administrativo | Costo Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Luz Proporcional | Subsidio de consumo eléctrico (S/ 40.00 por integrante) | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| Suite de Colaboración | Cuentas Google Workspace y almacenamiento en la nube | S/ 60.00 | S/ 240.00 |
| TOTAL GENERALES | Soporte administrativo y operativo base | S/ 140.00 | S/ 560.00 |

### Costos operativos durante el desarrollo

Gastos vinculados directamente con las actividades de desarrollo, conectividad y sesiones de trabajo del equipo:

| Concepto de Gasto Operativo | Detalle Comercial del Recurso | Costo Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bono de Internet | Internet de Fibra Óptica para desarrollo distribuido (2 integrantes) | S/ 240.00 | S/ 960.00 |
| Movilidad / Transporte | Desplazamiento presencial para reuniones de sprint y pruebas | S/ 320.00 | S/ 1,280.00 |
| Licencias Técnicas | Herramientas de diagramación, documentación y diseño | S/ 140.00 | S/ 560.00 |
| TOTALES OPERATIVOS | Gastos de Ejecución Técnica DB-Shield | S/ 700.00 | S/ 2,800.00 |

### Costos del ambiente

Presupuesto asignado a la infraestructura requerida para pruebas de escaneo, persistencia de muestras maliciosas en bases de datos y simulación de cargas:

| Componente de Infraestructura | Especificación Comercial (Cloud / Pruebas) | Costo Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor Backend / Escáner | Instancia Cloud Compute (4 vCPU, 16 GB RAM) | S/ 140.00 | S/ 560.00 |
| Base de Datos de Pruebas | Instancia Gestionada PostgreSQL (50 GB SSD gp3) | S/ 220.00 | S/ 880.00 |
| Sandbox de Cargas Maliciosas | Aislamiento y almacenamiento seguro para dataset de malware | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| Módulo de Logs / Monitoreo | Almacenamiento estructurado de auditoría y Syslog forense | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| TOTALES DEL AMBIENTE | Infraestructura de Pruebas y Servidores DB-Shield | S/ 560.00 | S/ 2,240.00 |

### Costos Personal

| Rol Técnico Especializado | Cantidad | Pago Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto / Ingeniero de Seguridad Backend | 1 | S/ 6,000.00 | S/ 24,000.00 |
| Desarrollador Java / Especialista en Bases de Datos | 1 | S/ 5,000.00 | S/ 20,000.00 |
| SUBTOTAL PERSONAL | 2 | S/ 11,000.00 | S/ 44,000.00 |

### Costos totales del desarrollo del sistema

Consolidado del presupuesto total estimado para la ejecución integral del proyecto durante su ciclo de vida de 4 meses:

| Categoría Presupuestaria | Costo Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- |
| Costos Generales | S/ 140.00 | S/ 560.00 |
| Costos Operativos | S/ 700.00 | S/ 2,800.00 |
| Costos del Ambiente | S/ 560.00 | S/ 2,240.00 |
| Costos de Personal | S/ 11,000.00 | S/ 44,000.00 |
| TOTAL CONSOLIDADO | S/ 12,400.00 | S/ 49,600.00 |

## Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa evalúa la capacidad de adopción, integración en los procesos existentes, nivel de usabilidad y el impacto organizacional derivado de la implementación de DB-Shield:

- Integración No Invasiva y Compatibilidad con Procesos DBA:

  - El sistema opera de forma desacoplada conectándose a través de interfaces estándar (JDBC), sin requerir modificaciones en el código fuente de las aplicaciones cliente ni agentes intrusivos en el núcleo del sistema operativo.

  - Permite programar auditorías automáticas en segundo plano (background) o ejecuciones bajo demanda sin alterar las rutinas diarias de administración del motor de base de datos.

- Curva de Aprendizaje y Facilidad de Uso:

  - Su configuración se basa en parámetros convencionales (cadenas de conexión, credenciales de mínimo privilegio, umbrales de escaneo y rutas de logs), reduciendo el tiempo de puesta en marcha a minutos.

  - No exige capacitación compleja para el personal técnico o administradores de bases de datos (DBA), facilitando su adopción inmediata.

- Continuidad Operativa y Mitigación No Destructiva:

  - Implementa un esquema de cuarentena lógica (marcado de registros mediante banderas de estado) en lugar de borrado físico directo, asegurando que la integridad referencial y las operaciones críticas de la empresa no se interrumpan por falsos positivos.

  - Los administradores cuentan con mecanismos de revisión y desbloqueo rápido de registros para mantener la continuidad del negocio.

- Automatización y Aceptación Organizacional:

  - Automatiza la detección de artefactos y la generación de reportes forenses en tiempo real (JSON/Syslog), reduciendo la carga de trabajo manual y facilitando el cumplimiento de auditorías internas de seguridad en las organizaciones.

## Factibilidad Legal

La factibilidad legal analiza la conformidad de DB-Shield frente a los principales marcos regulatorios nacionales e internacionales, así como con los estándares globales de calidad, seguridad y gestión de la información:

1. Estándares Internacionales ISO / IEC

- ISO/IEC 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información):

  - Control de acceso y protección de registros: El software respeta las directrices del Anexo A sobre la gestión de privilegios mínimos y segregación de funciones, garantizando que el escaneo solo consulte metadatos y objetos sin alterar los permisos preestablecidos.

  - Pistas de auditoría e inmutabilidad: Los registros generados por las acciones de análisis y cuarentena se estructuran bajo los lineamientos de monitorización y registro de eventos (A.12.4 Logging and Monitoring).

- ISO/IEC 25010 (Modelo de Calidad de Software):

  - Seguridad, Integridad y Confiabilidad: Alinea los atributos del sistema para asegurar la no repudio, autenticidad, confidencialidad y preservación de la integridad referencial de los datos durante las operaciones de análisis y aislamiento.

- ISO/IEC 27037 (Directrices para la Identificación, Recolección, Adquisición y Preservación de Evidencia Digital):

  - Asegura que el registro de eventos maliciosos y artefactos detectados preserve la cadena de custodia digital en formatos estructurados (JSON/Syslog) para auditorías forenses válidas.

2. Normativa y Marco Legal Internacional

- GDPR (Reglamento General de Protección de Datos - UE 2016/679):

  - Privacidad desde el Diseño y por Defecto (Art. 25): DB-Shield procesa los flujos binarios en memoria calculando hashes criptográficos (SHA-256) sin almacenar, duplicar ni exponer los datos personales contenidos en las tablas.

  - Seguridad del Tratamiento (Art. 32): Implementa medidas técnicas para la detección oportuna de incidentes de seguridad e inyecciones persistentes que puedan comprometer la confidencialidad de los datos.

- Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia:

  - Define los parámetros técnicos para la recolección legítima de evidencia ante intrusiones y código malicioso sin incurrir en accesos ilícitos o interceptación indebida de comunicaciones.

3. Marco Legal Nacional (Perú)

Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento D.S. 003-2013-JUS):

Cumple con el Principio de Seguridad, implementando medidas técnicas para evitar la alteración, pérdida o acceso no autorizado a los bancos de datos.

Respeta el Principio de Finalidad, ya que la inspección interna de los registros tiene como único fin la detección de amenazas informáticas.

Ley N° 30096 (Ley de Delitos Informáticos y su modificatoria Ley N° 30171):

El sistema opera bajo autorización explícita del administrador de la base de datos mediante credenciales legítimas, garantizando que las tareas de escaneo no califiquen como acceso ilícito o atentado contra la integridad de datos y sistemas informáticos.

## Factibilidad Social

La factibilidad social evalúa el impacto del proyecto en las organizaciones, los usuarios finales y la comunidad tecnológica:

- Protección de la privacidad del usuario final: Al detectar artefactos maliciosos encapsulados e inyecciones de segundo orden, se previene la exfiltración y secuestro (Ransomware) de información sensible de clientes, empleados o ciudadanos.

- Fomento de la confianza digital: Contribuye a fortalecer la seguridad en aplicaciones públicas y privadas que gestionan servicios esenciales (financieros, educativos, comerciales), mitigando el impacto de fraudes informáticos.

- Democratización de la seguridad especializada: Brinda una alternativa ligera y accesible para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e instituciones educativas que no cuentan con presupuestos para adquirir herramientas DAM comerciales de alto costo.

## Factibilidad Ambiental

La factibilidad ambiental examina la huella ecológica y el consumo energético derivado del uso y despliegue del sistema:

- Optimización de recursos computacionales (Green IT): Al procesar los campos binarios mediante flujos (streaming) y prefiltrado por hashes criptográficos, se minimizan las operaciones redundantes de lectura/escritura en disco y el uso excesivo de memoria RAM, reduciendo el consumo eléctrico de la CPU en los servidores.

- Ausencia de infraestructura física dedicada: El sistema se ejecuta sobre los mismos servidores de base de datos o en entornos virtualizados/contenedores existentes, evitando la compra y fabricación de hardware adicional y reduciendo la generación de residuos electrónicos (e-waste).

- Operación por lotes en horas de baja demanda: La capacidad de programar escaneos en horarios valle disminuye los picos de carga térmica en los centros de datos, optimizando el rendimiento de los sistemas de enfriamiento.

# Análisis Financiero

## Justificación de la Inversión

La inversión requerida para el desarrollo e implementación del sistema DB-Shield se justifica plenamente al abordar de forma directa dos de los problemas más críticos y costosos en la seguridad de la información organizacional: las brechas de seguridad generadas por la falta de visibilidad en datos en reposo y el riesgo de indisponibilidad operativa por acciones de mitigación destructivas.

### 5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios tangibles:

- Reducción de costos por remediación de incidentes de seguridad: Ahorro económico directo al evitar gastos asociados a la contención tardía de intrusiones, rescates por ransomware o sanciones legales derivadas de brechas de datos en la capa de persistencia.

- Optimización de horas-hombre de administradores (DBA) y analistas SOC: Disminución significativa del tiempo invertido en la extracción manual, descompilación de rutinas y análisis forense de campos sospechosos mediante la automatización de la detección de binarios maliciosos e inyecciones persistentes.

- Disminución de costos en licenciamiento de seguridad especializada: Ahorro de capital al sustituir o complementar plataformas comerciales de monitoreo de bases de datos (DAM) de alto costo por una herramienta interna modular y accesible.

- Generación de ingresos por suscripción / soporte especializado (Modelo B2B): Flujo de caja recurrente a través de la venta de planes de auditoría automatizada, actualización de bases de firmas/patrones maliciosos y soporte técnico especializado a organizaciones.

- Prevención de pérdidas financieras por indisponibilidad de servicio: Eliminación del riesgo de corrupción total o apagado de la base de datos que provocan los antivirus tradicionales de endpoint al borrar o bloquear archivos completos (.mdf, .ibd), garantizando la continuidad operativa gracias a la cuarentena lógica granular.

Beneficios intangibles:

- Fortalecimiento de la postura de seguridad y cultura DevSecOps: Integración de prácticas continuas de inspección interna en bases de datos relacionales, elevando la madurez de ciberseguridad en los equipos de desarrollo y operaciones.

- Preservación de la reputación corporativa y confianza del cliente: Protección de la imagen institucional frente a filtraciones de datos sensibles o secuestros de información de usuarios finales.

- Cumplimiento normativo y facilitación de auditorías: Generación de evidencia técnica estructurada e inmutable (Syslog/JSON) que agiliza la conformidad con estándares internacionales (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 25010) y regulaciones de protección de datos (Ley N° 29733, GDPR).

- Incremento en la resiliencia y confiabilidad del software: Mayor tranquilidad operativa para los líderes de TI y DBAs al contar con una capa de defensa en profundidad que cubre el almacenamiento binario (BLOBs) y los metadatos.

- Aporte y democratización del conocimiento técnico: Impulso al desarrollo de herramientas de seguridad accesibles para el ámbito académico y pequeñas empresas que no disponen de presupuestos para soluciones DAM corporativas.

Tabla de Costos de Mantenimiento Anual

| Concepto | Costo Anual | Costo Mensual |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura Cloud / Servidores de Monitoreo | S/ 3,600.00 | S/ 300.00 |
| Soporte Técnico y Gestión de Incidencias | S/ 4,800.00 | S/ 400.00 |
| Actualización de Firmas y Reglas de Detección | S/ 2,400.00 | S/ 200.00 |
| Bolsa de Contingencias Operativas | S/ 1,440.00 | S/ 120.00 |
| TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL | S/ 12,240.00 | S/ 1,020.00 |

Tabla de Ingresos / Ahorros Estimados

| Concepto | Estimación Anual | Estimación Mensual |
| --- | --- | --- |
| Optimización de Horas-Hombre (DBA y Analistas de Seguridad) | S/ 32,400.00 | S/ 2,700.00 |
| Prevención de Pérdidas por Indisponibilidad y Corrupción de BD | S/ 18,000.00 | S/ 1,500.00 |
| Ahorro en Licencias de Plataformas DAM Comerciales | S/ 14,400.00 | S/ 1,200.00 |
| Mitigación de Gastos Legales y Sanciones por Fugas de Datos | S/ 12,000.00 | S/ 1,000.00 |
| TOTAL BENEFICIOS ANUALES | S/ 76,800.00 | S/ 6,400.00 |

Tabla de Inversión

Nota: La inversión inicial en el Periodo 0 corresponde al costo consolidado de desarrollo del sistema (S/ 49,600.00).

| Periodo (Mes) | Beneficios Brutos | Costos (Inversión + Mantenimiento) | Flujo Neto (Beneficios - Costos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S/ 0.00 | S/ 49,600.00 | -S/ 49,600.00 |
| 1 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 2 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 3 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 4 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 5 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 6 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 7 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 8 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 9 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 10 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 11 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| 12 | S/ 6,400.00 | S/ 1,020.00 | S/ 5,380.00 |
| TOTALES | S/ 76,800.00 | S/ 61,840.00 | S/ 14,960.00 |

### 5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La Relación Beneficio/Costo compara el valor presente de todos los ingresos frente al valor presente de todos los costos (incluyendo la inversión inicial).

- Fórmula Aplicada:

- Valor Presente de Ingresos: S/ 72,963.12

- Valor Presente de Costos: S/ 61,228.50 (Inversión inicial S/ 49,600.00 + VP Mantenimiento S/ 11,628.50)

- Resultado B/C: 1.19

- Evaluación:  Como el resultado es mayor a la unidad B/C > 1, se acepta el proyecto. Esto indica que por cada sol invertido a valor presente, el sistema no solo recupera la inversión, sino que genera S/ 0.19 adicionales de beneficio neto.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN determina cuánto valor extra genera el proyecto en moneda de hoy, descontando la inversión y el costo de oportunidad.

- Fórmula Aplicada:

- Resultado VAN: S/ 11,734.62

- Evaluación: ado que el valor actual neto es mayor a cero VAN> 0, se acepta el proyecto. DB-Shield genera un valor económico agregado de más de once mil soles durante su primer año de operación tras cubrir la totalidad de la inversión y la rentabilidad exigida.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR indica la rentabilidad promedio porcentual que genera el capital invertido por los propios flujos del sistema.

- Fórmula Aplicada:

- Resultado TIR Mensual:  4.35%

- Resultado TIR Anualizada:  66.69%

- Evaluación:  Como la TIR anualizada (66.69%) supera ampliamente la tasa de Costo de Oportunidad de Capital exigida (10.00%), se acepta el proyecto. El rendimiento del capital invertido en DB-Shield resulta altamente favorable y solvente para el periodo analizado.

# Conclusiones

El proyecto DB-Shield es plenamente factible en los ámbitos técnico, operativo, financiero, legal y socioambiental: implementa una solución desacoplada y de cuarentena lógica no destructiva en Java (JDBC) que cierra la brecha de seguridad sobre campos BLOBs e inyecciones persistentes en RDBMS sin interrumpir la operatividad del motor de base de datos; demuestra solvencia económica con un VAN positivo de S/ 11,734.62, una relación Beneficio/Costo de 1.19 y una TIR anualizada del 66.69% frente a una inversión de desarrollo de S/ 49,600.00; y garantiza total conformidad normativa bajo estándares internacionales (ISO/IEC 27001, 25010, 27037) y leyes de protección de datos (Ley N° 29733, GDPR) mediante el uso exclusivo de componentes bajo licenciamiento de código abierto.

# 7. Referencias

Azemović, J., & Mušić, D. (2011). Efficient Model for Detection Data and Data Scheme Tempering with Purpose of Valid Forensic Analysis. International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT), 2, 83–89.

https://www.researchgate.net/publication/268293278_Efficient_Model_for_Detection_Data_and_Data_Scheme_Tempering_with_Purpose_of_Valid_Forensic_Analysis

Ngo, M. V., Truong-Huu, T., Rabadi, D., Loo, J. Y., & Teo, S. G. (2023). Fast and Efficient Malware Detection with Joint Static and Dynamic Features Through Transfer Learning. Applied Cryptography and Network Security (ACNS), 1–28.

10.1007/978-3-031-33488-7_19

Teimoor, R. A. (2021). A Review of Database Security Concepts, Risks, and Problems. UHD Journal of Science and Technology, 5(2), 38–46. https://doi.org/10.21928/uhdjst.v5n2y2021.pp38-46

Yan, L., Li, X., Feng, R., Feng, Z., & Hu, J. (2014). Detection Method of the Second-Order SQL Injection in Web Applications. En S. Liu & Z. Duan (Eds.), Structured Object-Oriented Formal Language and Method (LNCS 8332, pp. 154–165). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04915-1_11