UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe Final

Proyecto DB-Shield: Antivirus de Base de Datos

Curso: Base de Datos II

Docente: Mtro. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Stevie Gerald Marca Aguilar 				(2023076802)

Soanny Geraldine Rivas Gutierrez 			(2023078694)

Tacna – Perú

2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

# INDICE GENERAL

1. Antecedentes	4

2. Planteamiento del Problema	4

3. Justificación	4

4. Alcance	4

5. Objetivos	4

6. Marco Teórico	5

7. Desarrollo de la Solución	5

7.1. Tecnología de Desarrollo	5

7.2. Metodología de implementación	5

8. Cronograma	5

9. Presupuesto	6

10. Conclusiones	6

11. Recomendaciones	7

Proyecto DB-Shield: Antivirus de Base de Datos

# 1. Antecedentes

El incremento de ciberataques dirigidos a bases de datos y la necesidad de herramientas de mitigación eficientes que no dependan de soluciones pesadas ni comprometan la seguridad de la información durante el análisis, evidencian la necesidad de contar con sistemas automatizados y aislados. Las soluciones perimetrales como los Firewalls de Aplicaciones Web (WAF) y las herramientas de endpoint operan a nivel de tráfico de red o del sistema de archivos, careciendo de visibilidad sobre las sentencias y los flujos binarios empaquetados en las tablas.

# 2. Planteamiento del Problema

Las bases de datos están expuestas a vulnerabilidades críticas. Las herramientas convencionales no logran detectar ataques de inyección de código persistente (Second-Order SQLi), donde la carga maliciosa se almacena y detona con retardo. Además, existe el encapsulamiento de malware en almacenamiento binario (BLOBs), eludiendo los antivirus tradicionales. Finalmente, el riesgo de indisponibilidad comercial es alto, ya que los antivirus de disco suelen borrar o bloquear archivos de datos (.mdf, .ibd) de forma destructiva, corrompiendo la base de datos y deteniendo la operatividad.

# 3. Justificación

Se requiere una solución que garantice el aislamiento total, operando desde el interior del motor RDBMS cliente sin requerir instalación de agentes en el sistema operativo (Agentless). Esta solución debe implementar una cuarentena lógica (marcado de registros mediante banderas de estado) en lugar de un borrado físico, protegiendo los datos del cliente sin corromper el esquema de la base de datos. Además, proporcionará una trazabilidad inmutable mediante bitácoras (JSON/Syslog), fundamental para el cumplimiento de normativas de protección de datos (GDPR, Ley N° 29733). .

# 4. Alcance

El sistema abarcará un entorno backend (motor) con Arquitectura Hexagonal y un frontend web en React con TypeScript. Soportará PostgreSQL 14+ y MySQL 8.0+, operando sin agentes y conectándose mediante JDBC. Proveerá extracción de archivos en memoria (BLOB Scanner) usando validación MIME (Apache Tika) y firmas SHA-256, análisis estático de rutinas SQL (AST), cuarentena lógica automatizada y registros forenses inmutables.

# 5. Objetivos

Desarrollar DB-Shield, un sistema de detección y escaneo de amenazas (Antivirus de Base de Datos) para RDBMS que identifique y neutralice binarios maliciosos y patrones de inyección persistentes en capas de almacenamiento y metadatos.

Objetivos específicos:

- Extracción y análisis de objetos binarios (BLOB Scanner).

- Inspección de código persistente y metadatos (AST).

- Automatización de cuarentena lógica y registro forense inmutable.

# 6. Marco Teórico

El proyecto se fundamenta en los conceptos de Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores), que separa la lógica de negocio de la infraestructura. Utiliza el escaneo de vulnerabilidades mediante chunking/streaming para procesar BLOBs sin saturar la memoria RAM, análisis sintáctico de árboles (AST) de SQL para inyecciones, y bitácoras inmutables (Chained Hashing) para auditorías forenses válidas (NIST, ISO 27037).

# 7. Desarrollo de la Solución

## 7.1. Tecnología de Desarrollo

Backend: Java 21, Spring Boot 3.x, Spring Security, JPA, JDBC, HikariCP, Flyway, Apache Tika, JSqlParser.

Frontend: React 18, TypeScript, Vite, React Router, Axios.

Base de Datos: PostgreSQL (Interna de auditoría) y PostgreSQL/MySQL (Externas cliente).

Infraestructura: Docker, Docker Compose (Despliegue Cloud-Native).

## 7.2. Metodología de implementación

Se adoptará un diseño Cloud-Native y una Arquitectura Hexagonal Estricta para separar la lógica de negocio de los componentes de entrega (Web) y conectividad externa (JDBC). Los escaneos pesados de BLOBs se gestionarán mediante flujos de memoria fragmentada (streaming/chunking) combinados con hilos virtuales de Java para garantizar el rendimiento sin afectar el consumo de RAM (evitando OutOfMemoryError). Todos los componentes se empaquetarán como imágenes OCI inmutables desplegadas vía Docker.

# 8. Cronograma

Fase 1-2 (Mes 1): Infraestructura (Docker, Spring Boot) e Identidad/Seguridad (JWT, BCrypt).

Fase 3-4 (Mes 2): Conectividad JDBC, extracción de metadatos, desarrollo del Escáner BLOB en memoria (Tika/SHA-256) y AST (JSqlParser).

Fase 5-6 (Mes 3): Implementación de la Cuarentena Lógica, visualización DAM y Bitácoras inmutables (Chained Hashing).

Fase 7-8 (Mes 4): Desarrollo final del Frontend (React/Dashboard), pruebas de integración (stress testing de memoria) y validación de arquitectura.

# 9. Presupuesto

La inversión requerida para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) en 4 meses es de S/ 49,600.00, distribuida de la siguiente manera:

| Categoría Presupuestaria | Costo Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- |
| Costos Generales (Soporte administrativo) | S/ 140.00 | S/ 560.00 |
| Costos Operativos (Internet, movilidad, licencias) | S/ 700.00 | S/ 2,800.00 |
| Costos del Ambiente (Infraestructura Cloud, Sandbox) | S/ 560.00 | S/ 2,240.00 |
| Costos de Personal (2 Ingenieros especialistas) | S/ 11,000.00 | S/ 44,000.00 |
| TOTAL CONSOLIDADO | S/ 12,400.00 | S/ 49,600.00 |

# 10. Conclusiones

DB-Shield se consolida como una solución de defensa en profundidad (Defense-in-Depth) que opera de forma transparente para las aplicaciones cliente a través de conectividad JDBC.

La arquitectura logra identificar inyecciones latentes (Second-Order SQLi) y malware encapsulado en campos BLOBs mediante streaming y análisis de hashes sin degradar el rendimiento transaccional del servidor.

El mecanismo innovador de cuarentena lógica mitiga los riesgos de indisponibilidad asociados a los antivirus tradicionales, protegiendo los datos sin corromper el esquema ni la integridad referencial de la base de datos.

El sistema es altamente solvente desde el punto de vista financiero y garantiza el cumplimiento normativo internacional (ISO 27001, GDPR) mediante la generación de registros forenses inmutables.

# 11. Recomendaciones

Se recomienda implementar la primera versión funcional (MVP) en un entorno de pre-producción (staging) antes de su paso a producción para afinar los intervalos de escaneo por lotes y medir el impacto exacto en el rendimiento.

Es imperativo establecer un proceso automatizado para actualizar periódicamente la base de firmas criptográficas (SHA-256) de malware conocido (fuentes de inteligencia de amenazas).

Para el crecimiento futuro del producto, se sugiere investigar la viabilidad de adaptar los motores de análisis y extracción para dar soporte a bases de datos NoSQL, como MongoDB o Cassandra.

Se aconseja que las credenciales de conexión a bases externas sean gestionadas en un almacenamiento seguro administrado exclusivamente por el backend y no persistan en el navegador.