UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto DB-Shield: Antivirus de Base de Datos

Curso: Base de Datos II

Docente: Mtro. Patrick Cuadros Quiroga

Integrantes:

Stevie Gerald Marca Aguilar 				(2023076802)

Soanny Geraldine Rivas Gutierrez 			(2023078694)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

DB-Shield, Tacna, 2026

Presentado por:

Equipo de Desarrollo DB-Shield

Desarrollador / Arquitecto de Software

Octubre 2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

Tabla de contenido

Propuesta narrativa	4

1. Planteamiento del Problema	4

1.1 Justificación del proyecto	4

1.2 Objetivo general	4

1.3 Beneficios	4

1.4 Alcance	4

1.5 Requerimientos del sistema	4

1.6 Restricciones	4

1.7Supuestos	4

1.8 Resultados esperados	4

1.9 Metodología de implementación	4

1.10Actores claves	4

1.11Papel y responsabilidades del personal	4

1.12Plan de monitoreo y evaluación	4

1.13Cronograma del proyecto	4

1.14 Hitos de entregables	4

2. Presupuesto	4

2.1Planteamiento de aplicación del presupuesto	5

2.2Presupuesto	5

2.3 Análisis de Factibilidad	5

2.4 Evaluación Financiera	5

Resumen Ejecutivo

Propuesta narrativa

# Planteamiento del Problema

Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) son el núcleo de almacenamiento corporativo. Sin embargo, las soluciones de seguridad perimetrales (Firewalls WAF) y de servidor (Antivirus/EDR) carecen de visibilidad dentro de la capa interna de almacenamiento. Esta ceguera estructural permite ataques de inyección de código persistente (Second-Order SQLi) que se ejecutan con retardo, el encapsulamiento y almacenamiento de malware en campos binarios (BLOBs), y un riesgo altísimo de indisponibilidad comercial cuando los antivirus de disco tradicionales borran o bloquean físicamente archivos de datos (.mdf, .ibd) ante sospechas, corrompiendo la base de datos.

## 1.1 Justificación del proyecto

DB-Shield se justifica ante la necesidad crítica de implementar una capa de defensa en profundidad (Defense-in-Depth) que garantice el aislamiento total mediante una cuarentena lógica, neutralizando binarios anómalos sin afectar la integridad referencial del negocio por borrados físicos. Además, proveerá un registro inmutable de auditoría (syslog/JSON) esencial para la trazabilidad y el cumplimiento normativo internacional (ISO 27001, GDPR, Ley N° 29733).

## 1.2 Objetivo general

Desarrollar un sistema de detección y escaneo de amenazas (Antivirus de Base de Datos) para gestores de bases de datos relacionales (RDBMS) que identifique y neutralice binarios maliciosos y patrones de inyección persistentes en capas de almacenamiento y metadatos.

## 1.3 Beneficios

- Reducción significativa de costos operativos derivados de la remediación de incidentes y optimización de horas-hombre para administradores (DBA) y analistas de seguridad SOC.

- Prevención de pérdidas financieras ocasionadas por la indisponibilidad de servicio a causa de falsos positivos y borrados físicos de antivirus tradicionales.

- Fortalecimiento de la cultura de seguridad (DevSecOps) y simplificación de las auditorías técnicas mediante reportes estructurados.

## 1.4 Alcance

El sistema funcionará sin instalación de agentes intrusivos (Agentless), conectándose a los motores PostgreSQL (v14+) y MySQL (v8.0+) mediante controladores JDBC. El backend se desarrollará en Java 21 LTS con Spring Boot 3.x, apoyado en Apache Tika, firmas SHA-256 y JSqlParser para escaneo estático. La interfaz administrativa será construida en React y TypeScript para gestionar el panel de monitoreo y la cuarentena.

## 1.5 Requerimientos del sistema

## Software: Máquina Virtual de Java (JDK 21 LTS), Controladores JDBC y Docker para orquestación.

## Hardware: Servidor backend con procesador de 4 a 8 núcleos, memoria RAM de 8 GB a 16 GB y almacenamiento SSD NVMe mínimo de 50 GB con conexión Gigabit Ethernet.

## 1.6 Restricciones

Utilización obligatoria de credenciales de conexión con el mínimo privilegio (solo permisos de lectura general y actualización a la bandera de cuarentena).

La versión inicial (MVP) no dará soporte a bases de datos NoSQL ni motores orientados a grafos.

El proyecto debe ceñirse a un tope presupuestal estricto de S/ 49,600.00 y desarrollarse en exactamente 4 meses, usando exclusivamente librerías de código abierto para evitar costos de licenciamiento.

## 1.7 Supuestos

Se contará con acceso de red constante, seguro y sin bloqueos al puerto de los servidores de bases de datos objetivo.

La organización cliente otorgará los permisos mínimos (lectura y actualización de estado) para garantizar la cuarentena lógica.

Será factible habilitar ventanas de mantenimiento (horarios valle) para efectuar escaneos asíncronos y pesados.

## 1.8 Resultados esperados

La entrega de una plataforma MVP automatizada y empaquetada en Docker, que posea extracción de BLOBs y validación criptográfica, parseo y auditoría AST para evitar ataques persistentes de inyección, visualización de Monitoreo de Actividad de Base de Datos (DAM), e inyección de cuarentena lógica no destructiva en menos de 2 segundos.

## 1.9 Metodología de implementación

Se adoptará un diseño Cloud-Native apoyado por una Arquitectura Hexagonal Estricta para separar reglas de negocio de los componentes de entrega web. Se implementarán hilos virtuales de Java y Streaming/Chunking (InputStream fragmentado) para inspeccionar los archivos pesados (BLOB) dinámicamente sin saturar la RAM y evitar cuellos de botella. El despliegue se realizará a través de imágenes inmutables de Docker (OCI).

## 1.10 Actores claves

Gerencia de TI / CISO.

Líder de Arquitectura de Software / Infraestructura.

Administrador de Base de Datos (DBA).

Analista de Ciberseguridad (SOC / DevSecOps).

## 1.11Papel y responsabilidades del personal

Gerencia / CISO: Garantizar la protección de los datos y velar por el cumplimiento regulatorio derivado de la evidencia forense.

Arquitectura: Velar por que la integración de la herramienta no degrade la latencia ni exija dependencias invasivas a nivel kernel.

DBA: Configurar conexiones JDBC, definir umbrales de escaneo, revisar y, si aplica, restaurar los registros que entren en cuarentena.

Analista SOC: Interpretar los registros y bitácoras encadenadas para estudiar patrones anómalos de inyección e ingestar nuevas firmas SHA-256 de amenazas conocidas.

## 1.12Plan de monitoreo y evaluación

## 1.13Cronograma del proyecto

## 1.14 Hitos de entregables

# 2. Presupuesto

## 2.1Planteamiento de aplicación del presupuesto

## 2.2Presupuesto

## 2.3 Análisis de Factibilidad

## 2.4 Evaluación Financiera

| Nombre del Proyecto propuesto: DB-Shield, Tacna, 2026 |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito del proyecto es proteger bases de datos relacionales mediante escaneo automatizado y mitigación de amenazas Los resultados esperados son: - un motor backend con arquitectura hexagonal y un panel web de administración para cuarentena lógica y auditoría.. |  |
| Población Objetivo: Administradores de Bases de Datos (DBAs) y organizaciones con infraestructura de datos crítica |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/ 49,600.00 | Duración del Proyecto (En Meses): 4 meses |